西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目

招标文件

项目编号：FWDQFWZX20190424

招标单位：西峡县五里桥镇封湾村民委员会

招标代理：河南诚信工程管理有限公司

日    期：二〇一九年四月

目    录

第一章  招标公告  …………………………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………………………6

第三章  评标办法（综合评估法）……………………………………………… 26

第四章  合同条款及格式………………………………………………………… 32

第五章  工程量清单……………………………………………………………… 33

第六章  图纸……………………………………………………………………… 34

第七章  技术标准和要求………………………………………………………… 35

第八章  投标文件格式…………………………………………………………… 36

- 招标公告

西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目招标公告

一、招标条件

西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目已经相关文件批准建设，招标人为西峡县五里桥镇封湾村民委员会，项目资金已落实。已具备招标条件，现对该项目的施工进行国内公开招标。
二、项目概况与招标范围

1、项目名称：西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目；

2、招标编号：FWDQFWZX20190424

3、建设地点：五里桥镇封湾村；

4、招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；

5、标段划分：本项目划分为一个标段；

6、质量要求：合格，达到国家验收标准；

7、工期要求：120日历天；

8、资金来源：自筹资金，已落实。

三、 投标人资格要求

1、投标人须具有独立企业法人资格，且具有有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证或“具有统一社会信用代码的营业执照”，具备有效的安全生产许可证；

2、投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3、拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证（在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建项目的项目经理（如发现项目经理有在建项目，取消其企业投标资格）；

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询网站：提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供网页截图）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近三年来（2015、2016、2017年）财务审计报告(新成立的企业从成立之日起)，近三个月完税证明，并提供授权委托人近三个月社保证明（须提供查询方式）；

6、类似项目业绩要求：2016年4月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似房建工程项目业绩；

7、本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

8、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标文件将被按无效标处理。

四、 投标报名

4.1投标报名时间：2019年4月24日上午08：30分至2019年4月30日下午17：30分（法定公休日、法定节假日除外）；招标文件获取时间：2019年4月24日上午08：30分至2019年4月30日下午17：30分（法定公休日、法定节假日除外）。

4.2报名及发售文件地点：河南诚信工程管理有限公司西峡办事处报名室(西峡县北四环与紫金路交叉口)。

4.3招标文件售价：1000元/份，现金支付，售后不退。

4.4报名时应提交的资料：

法定代表人授权委托书（法定代表人亲笔签名且有公司联系地址、电话、邮箱及法定代表人联系方式）及委托人和受托人身份证；具有统一社会信用代码的营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目经理注册建造师证书、注册建造师安全生产考核合格证书（B证）、项目经理无在建工程承诺函；2016年4月1日以来具有类似房建施工项目，报名时提供业绩合同原件（以合同签订日期为准）；近三年来（2015、2016、2017年）财务审计报告(新成立的企业从成立之日起)；近三个月完税证明；授权委托人近三个月社保证明（须提供查询方式）。

以上资料报名时审验原件，留复印件一套（加盖企业公章按顺序装订成册，授权委托书为原件）。

五、投标文件的递交

5.1 递交投标文件的地点：西峡县龙乡路中段中州假日酒店客房部3楼777室；

递交投标文件的时间：2019年5月15日上午09：30分（北京时间，下同）；

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南政府采购网》《河南招标采购综合网》、《河南诚信工程管理有限公司网》上发布。

七、联系方式

招标人：西峡县五里桥镇封湾村民委员会

地  址：五里桥镇封湾村

联系人：马女士
联系电话：13837707974

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地  址：郑州市郑东新区农业南路商鼎路路劲东方陆港C栋14楼

联系人：辛先生

电  话：13037666565

招   标   人：西峡县五里桥镇封湾村民委员会

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

2019年4月24日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：西峡县五里桥镇封湾村民委员会 联系人：袁先生 电 话：13598208486 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司 联系人：辛先生 电 话：13037666565 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 该项目位于西峡县五里桥镇封湾村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 120日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，达到国家验收标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、信誉 | 1、投标人须具有独立企业法人资格，且具有有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证或“具有统一社会信用代码的营业执照”，具备有效的安全生产许可证； 2、投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3、拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证（在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建项目的项目经理（如发现项目经理有在建项目，取消其企业投标资格）； 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询网站：提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供网页截图）； 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近三年来（2015、2016、2017年）财务审计报告(新成立的企业从成立之日起)，近三个月完税证明，并提供授权委托人近三个月社保证明（须提供查询方式）； 6、类似项目业绩要求：2016年4月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似房建工程项目业绩； 7、本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。 8、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标文件将被按无效标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标文件递交截止时间前10天 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间前15天 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 根据招标文件第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标文件递交截止时间15天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年5月15日上午09时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的 时间 | 收到修改后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：从投标人的基本账户转帐（汇款单注明： 项目投标保证金） 投标保证金的金额：伍万元整（小写：50000.00元） 投标保证金的提交时间：在2019年5月13日17:00时前（以到账时间为准） 账户名称：河南诚信工程管理有限公司 开户银行：郑州银行优胜北路支行 账号：93801880111672368 （投标人必须以本公司基本账户转账或电汇，注明所投项目名称、标段和公司名称，银行回执的复印件装订到投标文件中并加盖单位公章，原件退投标保证金时使用） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2015年、2016年、2017年。新成立企业从成立之日起 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年4月1日以来。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2016年以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件中投标文件格式正确签署，投标报价总表由造价人员签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 商务标一份正本，肆份副本；施工组织设计伍本，不分正副本。 电子版文件1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件商务标的正本与副本，投标文件的施工组织设计均应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： （项目名称及标段） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （盖章） 法人或其授权代理人签字和盖章： 右上角需注明：正本、副本或电子版。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 西峡县龙乡路中段中州假日酒店客房部3楼777室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）密封情况检查：投标文件商务标的正本与副本应分开包装，电子版单独包装，技术标单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章； （5）开标顺序：按照递交投标文件的逆顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:由经济、技术专家和招标人代表5人组成，其中业主评委1人,社会专家4人； 评标专家确定方式：开标前从“河南综合评标专家库”中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数：1—3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或汇票 履约担保的金额：中标价的5% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本项目招标控制价：¥ 2695078.01元（贰佰陆拾玖万伍仟零柒拾捌元零壹分），（分部分项合计：¥ 2035705.51元，安全文明施工费：¥ 64596.55元，单价措施费：¥179259.39元，规费：¥73525.19元，税金：¥ 222529.37元），其他项目费（暂估价）119462.00元。 投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理 。 |  |
| 10.2 | 工程款支付方式：由中标单位和业主单位协商确定。 |  |
|  | 1、招标代理服务费的收取：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】文及【国发改办价格（2003）857号】招标代理收费规定，由中标人交纳招标代理服务费、评审费、公证费；由中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构一次性支付，招标代理出具收款收据。 2、需要提交的资料： 1）营业执照（副本）； 2）资质证书（副本）； 3）税务登记证（副本）； 4）组织机构代码证（副本）； 5）安全生产许可证（副本）； 6）注册建造师证书； 7）注册建造师安全考核证书（B证）； 8）项目经理无在建工程承诺函。 9）安全员的安全生产考核合格证（C证）；、 10）技术负责人职称证 11）法定代表人身份证复印件和授权人身份证及授权委托书； 12）2016年4月1日以来企业已完成类似工程业绩 13）近三年以来财务审计报告 14)加盖公司公章的信用查询截图 上述资料在投标文件中应附复印件，原件备查。 3、评标委员会在开标会现场核验投标人的加分业绩的原件，无原件者业绩不加分，与投标书中的复印件不一致的不加分，请各投标单位参加开标会时携带加分业绩的原件。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标文件的解释由招标人和招标代理公司负责。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）业绩要求：见投标人须知前附表；

(3）信誉要求：见投标人须知前附表；

(4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）清单；

（6）图纸；

(8）技术标准和要求；

(9）投标文件格式；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。对招标文件或者其他方面有疑问的，皆以书面形式在投标截止日15天前递交给招标代理机构，招标人和招标代理机构将以书面的形式给予统一的解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的补充组成部分。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书；（不适用）

(4）投标保证金；

(5）投标预算书；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）拟分包项目情况表；（不适用）

(9）资格审查资料；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同中包含的风险、责任以及投标人认为与工程有关的其他费用。

投标报价的依据:

（1）施工图、工程量清单、招标文件、补充文件、答疑纪要

（2）土建及安装材料价格均按南阳市建设工程造价管理办公室发布的最新一期的《南阳工程造价信息》中相应材料价格计算。

招标人认为投标报价是投标人完成全部发包工程并验收合格所需全部费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）购买招标文件后而不参与投标导致本次开标失败的。

(2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。（不适用）

3.5.7 以下资料开标时需提供原件。与该项目资格审查相关资料（复印件）一并做入投标文件。

1）营业执照（副本）；

2）资质证书（副本）；

3）税务登记证（副本）；

4）组织机构代码证（副本）；

5）安全生产许可证（副本）；

6）注册建造师证书；

7）注册建造师安全考核证书（B证）；

8）项目经理无在建工程承诺函。

9）安全员的安全生产考核合格证（C证）；、

10）技术负责人职称证

11）法定代表人身份证复印件和授权人身份证及授权委托书；

12）2016年4月1日以来企业已完成类似工程业绩

13）近三年以来财务审计报告

14)加盖公司公章的信用查询截图

3.6 备选投标方案（不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。商务标正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件商务标的正本与副本应分别装订成册，电子版单独包装，技术标单独包装，具体编制详见第八章投标文件格式投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件商务标的正本与副本应分开包装，电子版单独包装，技术标单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标

5.2.1招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。投标人的法定代表人应出示本人身份证（原件）或委托代理人应携带参加开标会议的授权委托书（原件）和身份证（原件）及交纳投标保证金的证明（原件），以证明其身份，并在指定的登记册上签名报到。若投标人法定代表人或委托代理人未按时出席开标会议，则应对开标和评标结果默认。

5.2.2由投标人代表及监督单位代表和现场公证人员检查投标文件的密封和签章情况，经确认无误后，由招标代理单位有关人员当众拆封、宣读投标人名称、投标总报价和投标文件的其它主要内容、并由投标人在登记册上签名确认。

5.2.3开标顺序，以收到投标人的投标文件时间，逆顺序依次开标。

5.2.4招标代理人对开标情况作详细记录，存档备案。

5.2.5投标文件有下列情形之一的，招标代理人将拒收其投标文件：

（1）逾期送达的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）投标文件不全或密封不严的。

5.2.6评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作为无效标处理。实质上未响应是指：

（1）未按招标文件规定加盖单位公章和无法人代表或委托代理人签字的：

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全、关键字迹或无法辨认的；

（3）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的；

（5）没有提供有效的企业安全生产许可证、拟担任项目经理建造师、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标文件报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交的内容不同的投标文件（一标多投），或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的；

（10）投标报价高出本标段拦标价的；

（11）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的；

（12）投标人名称、组织机构或注册建造师、专职安全员等重要人员与报名时不一致的；

（13）超出招标文件规定及违反国家有关规定的；

（14）招标文件规定的其它情况。

5.2.7评标和决标过程的保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者导致被取消中标资格。

5.2.8投标文件的澄清

（1）为了有助于投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了规定改正算术犯错误外，投标人不得修改投标报价和投标文件中的其它实质性内容。

（2）投标人以书面形式澄清的问题，需由投标人法定代表人或委托代理人签字确认后作为投标文件的组成部分，提交一式两份。投标人未按评标委员会的澄清要求进行澄清的，评标委员会可以不对其投标文件继续评审。

5.2.9投标文件的检查和响应性评定

（1）在评审时，招标人将首先审定投标文件是否在实质上影响了招标文件的要求。招标人对投标响应性的鉴定将基于投标文件的本身内容。

（2）实质上响应招标文件要求的投标文件应该与招标文件所有条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留。所谓重大偏差和保留是指：

①、对投标范围和内容有实质性的偏离；

②、对工程质量或使用性能产生不利影响；

③、对合同中规定的双方的权利和义务作实质性的修改；

④、纠正这种偏差或保留，将会对其他响应要求的投标人竞争产生不公正的影响。

5.2.10如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。也不再允许投标人改正或撤回这些不符合要求的偏差与保留。

5.2.11 在评标过程中评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标文件作无效标处理。

5.2.12在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显高于最高限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明资料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标文件按无效处理。

5.2.13投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 招标人根据评标委员会提出的评标报告，从推荐中标候选人中确定第一名中标候选人为中标人。

7.1.2 当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，视为放弃中标，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：          记录人：            监标人：

年   月   日

附表二：问题澄清通知

问 题 澄 清

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于    年  月   日  时前递交至                 （详细地址）或传真至          （传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

年   月   日

附表三：问题的澄清

问 题 的 澄 清

编号：

(项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月   日

附表四：中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人名称）:

你方于               （投标日期）所递交的                  （项目名称）施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                          元。

工期：                          日历天。

工程质量：符合                   标准。

项目经理：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

年    月＿日

附表五：中标结果通知书

中 标 结 果 通 知 书

（未中标人名称）:

我方已接受             （中标人名称）于             （投标日期）所递交的                        （项目名称）施工投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

年    月＿日

附表六：确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）

标段施工招标关于                     的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                   （盖单位章）

年    月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照（投标文件中附加盖公章的复印件，开标时须提供原件） |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证（投标文件中附加盖公章的复印件，开标时须提供原件） |
|  |  |  | 资质要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 |  | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标价格 |  |  | 不超过招标人公布的的招标控制价，否则视为废标 |
| 以上2.1.1至2.1.3相关证件、证明要求投标文件中附加盖公章的复印件，开标时提供原件 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100 分) |  | 施工组织设计： 50 分 项目管理机构： 5分 投 标 报 价： 35 分 其他评分因素： 10 分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准值计算方法 |  | 1、计算评标基准价的有效报价为投标总报价。 2、招标人将设置招标控制价，本招标控制价未考虑风险因素，各投标人可根据工程实际情况自行考虑。低于或等于招标控制价的投标总报价（含不可竞争性费用）为有效报价，高出招标控制价（含不可竞争性费用）的投标总报价（含不可竞争性费用）视为无效报价，其投标报价不再进行评审。 S=1/2｛招标控制价+ (a1+a2+…+an)/n｝ 式中：S—评标基准价； ai—参与S值计算的有效报价（i=1,2,…,n）； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间者参与S值计算；如果投标总报价均低于招标控制价95%，则以招标控制价的95%作为S值。 n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； |  |
| 2.2.4(1) | 施 工 组 织 设 计 评 分 标 准 （50分） |  | ①内容完整性和编制水平（0～5分） |  | 投标文件编制内容完整，对招标范围内的各专业工程有叙述的得1分，施工组织措施编制针对性强，切实可行加1～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ②施工方案与技术措施（0～5分） |  | 有施工方案及施工方法和技术措施的得1分，施工方案及施工方法先进、可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障加1～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ③质量管理体系与保证措施（0～5分） |  | 有质量管理体系与保证措施得1分,措施合理、可行、详实、得力加1～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ④施工总进度计划及保证措施 （0～5分） |  | 确保工期的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图编制完整得1分，整体及各阶段施工进度计划明确、详实，措施合理、可行、得力，各阶段劳动力安排合理可行酌情加1～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ⑤安全、文明、环保管理保证措施（0～6分） |  | 有安全管理体系和保证措施且安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行酌情0～2分。缺项为零分。 |  |
|  |  |  |  |  | 有文明施工措施计划，计划合理可行酌情0～2分。缺项为零分。 |  |
|  |  |  |  |  | 有环境保护管理体系与施工环保措施计划且措施明确、合理、切实可行酌情0～2分。缺项为零分。 |  |
|  |  |  | ⑥施工总平面布置图（0～4分） |  | 施工现场总平面布置有施工总平面布置图且平面布置合理，内容齐全，切实可行酌情0～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ⑦资源配备计划 （0～5分） |  | 根据机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划表达、劳动力配备及进场计划表完整齐全情况酌情0～5分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ⑧对本工程施工的各关键点、难点处理措施（0～5分） |  | 对本工程施工的各关键点、难点处理措施详细、可行酌情0～5分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ⑨其他特殊施工措施（防雨、农忙季节及节假日等）（0～5分） |  | 有雨季及农忙季节、节假日期间施工措施且科学、合理、得力，保证连续施工酌情0～5分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | ⑩合理化建议（0～5分） |  | 有合理化建议的得1分，否则0分；有利于保证本工程顺利实施、节约投资、保证工程质量并切实可行加1～4分。缺项为零分 |  |
|  |  |  | 以上施工组织设计十项内容如有缺项的，该缺项按0分计。 |  |  |  |
| 2.2.4(2) | 项目 管理 机构 评分 标准 （5分） |  | 项目经理资格与业绩（1分） |  | 拟派项目经理2016年4月1日以来具有类似工程施工业绩的，每份合同得1分，提供中标通知书、施工合同及竣工报告，不符合上述要求不得分。 |  |
|  |  |  | 项目部其他主要人员（0～4分） |  | 其他项目部人员（质量管理人员、施工管理人员、安全管理人员、材料管理人员、造价管理人员）具有上岗证书的得4分，每缺1个证书扣1分，扣完为止。(以证书为准) |  |
| 说明：（1）上述业绩合同及项目部专业人员证书、证件要求投标文件中附加盖公章的复印件，评标时提交原件并与投标书复印件对照，无原件或原件与复印件不能对应不得分；（2）合同以签订时间为准；（3）复印件合同、传真件合同、扫描件合同、缺少印章合同、不完整合同、字体含糊不清难以辨认合同、评标委员会验证时未出具原件而后补者视为无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 （35分） |  |  | 投标报价 (满分35分) | 投标总报价与评标基准价相比，相等者得30分；高于评标基准价者，每高1%在30分基础上扣1分，扣完为止；低于评标基准价者，每低1%在30分基础上加1分，最多加5分，有效投标人的投标总报价低于评标基准价超过5％的，每再低1%在35分基础上扣2分，扣完为止（以上评分计算最终保留两位小数）。 |  |
| 2.2.4(4) | 其他 因素 评分 标准 (10分) |  | 企业业绩（0-3） |  | 企业自2016年4月1日以来具有类似工程施工业绩的，每份合同得1分，最多3分，提供中标通知书、施工合同及竣工报告，不符合上述要求不得分。 |  |
|  |  |  | 投标工期（0～2分） |  | 满足招标文件要求得2分。 |  |
|  |  |  | 工程款支付条款 （0～2分） |  | 优于招标文件要求，承诺在工程款不能及时拨付情况下，保证连续施工，并保证不拖欠农民工工资得0～2分。 |  |
|  |  |  | 承诺及优惠条件 （0～3分） |  | 1、质量保修期内及保修期外的承诺（0～1分） 2、其他有利于招标人的承诺（0～1分） 3、地方周边关系协调能力及措施（0～1分） |  |

说明：

所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）加盖公章，原件备查。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准评委逐一评审打分，取其算术平均值，作为该单位的最后得分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

注：评标委员会在开标会现场核验投标人的加分业绩的原件，无原件者业绩不加分，请各投标单位参加开标会时携带加分业绩的原件。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4）不按招标文件要求编制、标识或装订投标文件的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D 。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A 十B 十C 十D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

参见住建部、国家工商行政管理局2013年7月1日施行的《建设工程施工合同》（CF—2013—0201），此处略。

、

第五章 工程量清单

另附

- 施工图纸

另附

第七章 技术标准和要求

参照国家、地方相关技术规范及要求，按照施工图纸要求。详见施工图纸设计总说明。

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何投标人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，投标人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对投标人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

第八章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

（商务标）

项目编号：

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

西峡县五里桥镇封湾村党群服务中心改造项目

施工组织设计

项目编号:

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标预算书

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表（不适用）

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：              元

RMB￥：              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

一、不可竞争费用：

1、安全文明施工费RMB￥：              元

2、规费RMB￥：              元

3、税金RMB￥：              元

合计RMB￥：元

二、暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：              元

三、专业工程暂估价RMB￥：              元

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准，投标有效期为日历天。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函一道上交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 总报价：人民币（大写）： 元；¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 职称 |  | 职业 资格 |  | 注册编号 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 编号 |  |  |  |

投标人：                        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人       （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、投标保证金

（投标保证金银行转账单及银行基本账户开户许可证）

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、安全考核合格证、身份证、职称证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

八、拟分包项目情况表（不适用）

- 资格审查资料

1、投标人须具有独立企业法人资格，且具有有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证或“具有统一社会信用代码的营业执照”，具备有效的安全生产许可证；

2、投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3、拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证（在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建项目的项目经理（如发现项目经理有在建项目，取消其企业投标资格）；

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询网站：提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供网页截图）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近三年来（2015、2016、2017年）财务审计报告(新成立的企业从成立之日起)，近三个月完税证明，并提供授权委托人近三个月社保证明（须提供查询方式）；

6、类似项目业绩要求：2016年4月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似房建工程项目业绩；

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（六）注册建造师未担任其他在建工程承诺书

（招标人全称）            ：

（招标代理机构全称）      ：

我公司承诺参与          投标的注册建造师         未担任其他在建工程项目的项目经理。

中标以后，该注册建造师如果被发现在其他在建工程担任项目经理，我公司愿放弃此次中标资格，并承担由此发生的一切后果和损失。另外招标人和招标代理机构受到的损失也由我公司全额负担。

特此承诺

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年  月   日

- 其它材料

（格式自拟）